Проект

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год»

с. Курумкан

2017 г.

содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Стр. |
| ПАСПОРТ | 3 |
| 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  | 5 |
|  1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий сельского поселения «Курумкан» | 5 |
|  1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальной территории общего пользования сельского поселения «Курумкан» | 7 |
| 2. Приоритеты политики, основные цели и задачи  | 7 |
| 3. Основные целевые индикаторы и показатели  | 8 |
| 4. Основные мероприятия Муниципальной программы | 9 |
|  4.1. Перечень видов работ по благоустройству  | 9 |
|  4.2. Форма и минимальная доля трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству | 10 |
|  4.3. Ресурсное обеспечение | 11 |
|  4.4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 11 |
| 5. Механизм реализации Муниципальной программы | 12 |
| 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы | 13 |
| Приложения | 15 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год» (далее - Муниципальная программа)  |
| Наименование заказчика и разработчика Муниципальной программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Курумканский район»671640, Республика Бурятия, Курумканский район, c. Курумкан, ул. Балдакова, д.13 |
| Ответственный исполнитель | Сектор архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» |
| Соисполнители Муниципальной программы  | Администрация МО СП «Курумкан»;Управляющая компания (по согласованию);Собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию). |
| Участники Муниципальной программы | Администрация МО «Курумканский район»; Администрация МО СП «Курумкан»; управляющая компания; жители СП «Курумкан», собственники многоквартирных домов, органы территориального общественного самоуправления, общественные организации, политические партии; подрядные организации; предприятия, организации, учреждения. |
| Цели Муниципальной программы: | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального образования «Курумканский район»  |
| Задачи Муниципальной программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД);2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Курумканский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий;2. Площадь благоустроенных дворовых территорий;3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;4. Доля граждан, проживающих на благоустроенных дворовых территориях;5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2017 год |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы (тыс. руб.). |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | - обустройство дворовых территорий МКД;- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий сельского поселения «Курумкан»

Проблема благоустройства территории сельского поселения «Курумкан» является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Текущее состояние дворовых территорий представлено в таблице 1.

Таблица 1. – Текущее состояние дворовых территорий сельского поселения «Курумкан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2016 | По состоянию на 01.01.2017 |
| 1 | Количество многоквартирных домов | единиц | 12 | 12 |
| 2 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения «Курумкан», %. | % | 4,46 | 4,46 |
| 3 | Количество дворовых территорий МКД | единиц | 6 | 6 |
| 4 | Площадь дворовых территорий | тыс.кв.м | 13,2 | 13,2 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)  | единиц | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 |
| 7 | Количество освещенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 |
| 8 | Количество дворов, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) | единиц | 1 | 1 |
| 10 | Количество дворов, оборудованные малыми архитектурными формами | единиц | 0 | 0 |
| 10 | Площадь дорог с искусственным покрытием на дворовых территориях | кв.м. | 1323 | 1323 |
| 11 | Площадь озеленения на придомовых территориях | кв.м | 120 | 120 |

На территории сельского поселения «Курумкан» располагаются 12 многоквартирных домов. В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет 0,0% от общего количества МКД. В ряде дворовых территорий отсутствует освещение. В большей части дворовых территорий отсутствуют асфальтобетонные покрытия, некоторые не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

По состоянию на 01.01.2017 общее количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 6 единиц, площадью 13,2 тыс.м2, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий отсутствуют. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с дворовыми территориями, на 01.01.2017 составляет 290 человек – это 4,46% от общей численности населения сельского поселения «Курумкан» (6500 человек).

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселения, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Содержание жилищного фонда с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Основной целью Муниципальной программы на 2017 год является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Курумкан».

Основными принципами формирования Муниципальной программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Республики Бурятия в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Для решения проблем в сфере благоустройства территорий и в целях создания условий для повышения уровня комфортности проживания граждан необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан.

 1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальной территории общего пользования

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей Курумканского района одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга (парки, скверы и иные территории общественного пользования).

В настоящее время сельское поселение «Курумкан» не имеет благоустроенных парков, скверов и мест массового отдыха населения, что является явно недопустимым для муниципального образования сельского поселения «Курумкан».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории сельского поселения «Курумкан».

Благоустройство общественной территории муниципального образования «Курумканский район» является комплексной многоаспектной задачей, направленной на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, повышение качественного уровня жизни населения.

Учитывая вышеизложенное, в 2017 году планируется выполнить комплекс мероприятий по обустройство спортивной площадки, направленных на обеспечение и повышение комфортности проживания граждан, для благоприятных условий отдыха и занятий спортом населения.

2. Приоритеты политики, основные цели и задачи

Основным приоритетом и целью Муниципальной программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального образования «Курумканский район»

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования сельского поселения «Курумкан»

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения «Курумкан»

3. Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Курумкан» муниципального образования «Курумканский район».

4. Создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей.

5. Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан.

3. Основные целевые индикаторы и показатели

В результате реализации Муниципальной программы к 2017 году будет обеспечено:

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования
и массового отдыха населения;

3. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического
 и физического развития жителей сельского поселения;

5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни;

6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения.

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели Муниципальной программы определяется следующими целевыми индикаторами, показателями:

- увеличение доли площади дворовых территорий, подлежащих благоустройству сельского поселения «Курумкан» от общей площади дворовых территорий с 0,0% в 2016 году до % в 2017 году;

увеличение площади дворовых территорий, подлежащих благоустройству от общей площади дворовых территорий на м2 в 2017 году;

- увеличение доли граждан, проживающих на дворовых территориях, подлежащих благоустройству с 0,0 % в 2016 году до % в 2017 году.

- увеличение количества благоустроенных территорий общественного пользования с 0 единиц в 2016 году до единицы в 2017 году;

- увеличение площади благоустроенных территорий общественного пользования на м2 в 2017 году;

Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы. [Сведения](#P1417) о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Основные мероприятия Муниципальной программы

4.1. Перечень видов работ

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий Курумканского района, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство муниципальной территории общего пользования в СП «Курумкан»;

Мероприятия по повышению уровня благоустройства, поддержании в технически исправном состоянии дворовых территорий, мест массового пребывания, инфраструктуры массового спорта и приведения их в соответствие
с современными требованиями комфортности, предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (таблица 2);

- дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (таблица 3)

- перечня видов работ по благоустройству общественных территорий (таблица 4)

Таблица 2. - Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка урн |
| 4 | Установка скамеек |

Таблица 3. - Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Устройство детских игровых площадок; |
| 2 | Устройство спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования; |
| 3 | Оборудование автомобильных парковок; |
| 4 | Озеленение территории; |
| 5 | Установка малых архитектурных форм; |
| 7 | Устройство ограждения придомовой территории; |
| 8 | Ремонт наружной канализации. |

Таблица 4. - Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Установка скамеек; |
| 2 | Устройство детских игровых площадок; |
| 3 | Устройство спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования; |
| 4 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей); |
| 5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки); |
| 6 | Установка, ремонт и реконструкция ограждений; |
| 7 | Установка автобусных остановок; |
| 8 | Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов); |
| 9 | Установка указателей с указанием названий улиц; |
| 10 | Установка щитов для размещения рекламы и объявлений; |
| 11 | Установка декоративных малых архитектурных форм; |
| 12 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий |

Мероприятия Муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения

Дополнительный перечень работ реализуется только при участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении.

Перечень основных мероприятий из минимального и дополнительного перечня работ Муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования представлены в Приложениях № 2.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году представлены в Приложении №3.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

 4.2. Форма и минимальная доля трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках Муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Курумкан.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

4.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Реализацию Муниципальной программы предполагается осуществить за счет субсидий из республиканского бюджета предусмотренных муниципальному образованию «Курумканский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год».

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на 2017 год представлено в приложении № 5.

4.4. Сроки реализации Муниципальной программы

Реализация проекта благоустройства должна быть проведена в один этап до конца 2017 года (приложение №6).

5. Механизм реализации Муниципальной программы

 Механизм реализации Муниципальной программы основан:

- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

- на создании местной информационной поддержки.

В целях включения дворовой территории в Муниципальную программу заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в Порядке и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», на территории сельского поселения «Курумкан» определенные муниципальным нормативно- правовым актом.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Курумканский район».

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений со специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте МО «Курумканский район», СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото и текстовых отчетов.

Администрация муниципального образования «Курумканский район» осуществляет управление Муниципальной программой и контролирует реализацию мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за 2017 год.

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = ------- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение  показателя | Качественная оценка муниципальной программы |
| Эффективность реализации Муниципальной программы (Е) | Е > 100,0  | Высокоэффективная  |
| 70,0 < Е < 100,0 | Уровень эффективности средний |
| 50,0 < Е < 70,0 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 50,0  | Неэффективная  |

Плановое значение целевого индикатора:

- увеличение доли дворовых территорий, подлежащих благоустройству от общей площади дворовых территорий на 11,7 % в 2017 году;

- увеличение площади дворовых территорий, подлежащих благоустройству от общей площади дворовых территорий на 1545 м2 в 2017 году;

- увеличение доли граждан, проживающих на дворовых территориях, подлежащих благоустройству на 2,92 % в 2017 году;

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения «Курумкан» на 1 ед. в 2017 году:

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования на 1300м2 в 2017 году.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| По состоянию на 01.01.2016 | План на 2017 год |
| 1 | Количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству  | единиц | 0 |  |
| 2 | Площадь территорий дворов, подлежащих благоустройству | кв.м. | 0 |  |
| 4 | Доли дворовых территорий, подлежащих благоустройству от общей площади дворовых территорий | % | 0 |  |
| 5 | Доля граждан, проживающих на дворовых территориях, подлежащих благоустройству от общей площади дворовых территорий %. | % | 0 |  |
| 6 | Количество освещенных дворовых территорий | единиц | 0 |  |
| 7 | Количество дворов, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) | единиц | 1 |  |
| 9 | Количество дворов, оборудованные малыми архитектурными формами | единиц | 0 |  |
| 10 | Площадь дорог с искусственным покрытием придомовых территориях | кв.м. | 1323 |  |
| 11 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 0 |  |
| 12 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 0 |  |
|  | Площадь озеленения на придомовых территориях | кв.м | 120 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п. | Адрес многоквартирных домов  | Дворовые территория |
| 1 | С.Курумкан, ул. Балдакова, 26 | № 1 |
| 2 | С.Курумкан, ул. Балдакова, 26А |
| 3 | С.Курумкан, ул. Балдакова, 28 |
| 4 | С.Курумкан, ул. Балдакова, 30 |
| 5 | С.Курумкан, ул. Будаина, 1 | № 2 |
| 6 | С.Курумкан, ул. Будаина, 3А |
| 7 | С.Курумкан, ул. Школьная 3 | № 3 |
| 8 | С.Курумкан, ул. Школьная 5 |
| 9 | С.Курумкан, ул. Школьная 7 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| №п.п. | Общественная территория |
|  | Благоустройство общественной территории по адресу: С.Курумкан, ул.Советская |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышения уровня благоустроенных территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Курумкан».  |
| 1. Благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация МО «Курумканский район», Администрация сельского поселения «Курумкан» | 2017 | 2017 |  - увеличение благоустроенных территорий дворов МКД;- увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по поселению на (общее количество МКД, в которых необходимо проводить работы по благоустройству территории составляет 9 МКД);- создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству города на 2018-2022 годы. | -  | - количество благоустроенных дворовых территорий;- площадь благоустроенных дворовых территорий;- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. |

|  |
| --- |
| Задача 2.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Курумкан» |
| 2. Благоустройство муниципальной территории общего пользования | Администрация МО «Курумканский район», Администрация сельского поселения «Курумкан» |  2017 |  2017 | - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования на; | - устройство спортивной площадки. |  - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень работ муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год |
| 1 | Скамья со спинкой | шт | 9800 |
| 2 |  Урна наземная (объем: 20л) | шт | 2500 |
| Дополнительный перечень работ муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год |
| Стоимость детских оборудований и МАФ |
| 1 | Качели двойные | шт | 31268 |
| 2 | Карусель | шт. | 36828 |
| 3 | Турник трехуровневый | шт | 11480 |
| 4 | Стойка для выбивания ковра | шт. | 11000 |
| 5 | Почтовый ящик | шт | 2600 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источники финансирования | Код бюджетной классификации  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб)  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  | Доп. клаcс |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год» | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Курумканский район»  | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 811 | 0503 | 62212R5550 | 521 | 17-992 | 824,358 |
| Республиканский бюджет | 811 | 0503 | 62212R5550 | 521 |  | 62, 049 |
| Соисполнитель- Администрация МО СП «Курумкан» | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик- Администрация МО «Курумканский район» | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2017 год»

Сроки реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Срок наступления контрольного события |
| 2017 |
| I | II | III | IV |
| Контрольное событие №1 | Благоустройство дворовых территорий под многоквартирными домами |  |  | V | V |
| Контрольное событие №2  | Благоустройство муниципальной территории общего пользования |  |  | V | V |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017год»

1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами, а также утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год» (далее – Порядок).

2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, с перечнем работ, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с перечнем работ, предлагаемых к выполнению.

3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, подлежащих благоустройству по адресным перечням указанных в муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2017 год» (далее –Программа)

 5. Разработка дизайн-проектов осуществляется сектором архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» (далее – Сектор).

 6. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Сектор уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

 7. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

 8. Дизайн-проект опубликовывается не позднее 1 марта 2018 года.

9.Дизайн-проект утверждается муниципальной общественной комиссией в течение 30 дней после опубликования, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.