|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ** |  | **БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН****«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»****ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА****БАЙГУУЛАМЖЫН****ЗАХИРГААН** |
| ул. Балдакова, 13, с. Курумкан, Курумканский район, Республики Бурятия, 671640, тел. (830149)41-5-15, 41-3-10, факс: (830149)41–4–63, e-mail: admkrm@govrb.ru, https://egov-buryatia.ru/kurumkan/ |
| **ТОГТООЛ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| «17» января 2025 г. | № 32 |
| с. Курумкан |
| **Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Курумканский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 24.10.2024 года № 384, и в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., администрация МО «Курумканский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 27.09.2023г. № 427 (в ред. от 26.10.2023 г.№ 469, от 29.12.2023 № 565, от 25.01.2024 г. № 30, от 26.03.2024г. № 110 от 28.12.2024г. № 506) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района на 2023–2025 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации МО «Курумканский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Курумканский район» Сансанова В.Б.
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Курумканский района» <https://kurumkanskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава-руководитель** | **Л.Б. Будаев** |

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ., 8(30149)43110

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА»**

**с. Курумкан**

**2025**

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации**

**Муниципальной программы**

**"Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района"**

1. **Оценка текущего состояния сферы инфраструктуры в Курумканском районе**

Стратегией социально-экономического развития Курумканского района до 2027 года безусловным приоритетом муниципальной политики в районе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Курумканского района.

К основному проблемному вопросу содержания и развития муниципального хозяйства следует отнести причинение ущерба окружающей среде в результате накопления отходов производства и потребления, значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения, отсутствие надлежащего контроля за качеством питьевой воды, отсутствие условий для комфортного существования населения в населенных пунктах.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения на территории Курумканского района.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных
с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса района и его модернизацией, улучшением качества автомобильных дорог, улучшением экологической обстановки не позволит создать условия для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании.

Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Курумканского района исключительно за счет средств бюджетов района и муниципальных образований является недостаточно эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный Отдел и дорожное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Муниципальная программа соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Целью муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов;
2. Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности;
3. Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), регионального и местного бюджетов;
4. Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов;
5. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей;
6. Качественное прохождение отопительного сезона;
7. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения;
8. Качественное прохождение отопительного сезона.
9. Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению;
10. Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов;
11. Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия**

Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г.»., утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Также реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 года N 424, государственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 года №261.

Приложение 1

к Постановлению Администрации МО

«Курумканский район» от «17» января 2025 г.

№ 32

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»  |
| Цели муниципальной программы  | Цель 1. Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением.Цель 2. Эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями.Цель 3. Обеспечение проектно-сметной документации объектов капитального строительства в целях прохождение государственной экспертизы.Цель 4. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе.Цель 5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;Цель 6. Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки.  |
| Срок реализации | Год начала 2025Год окончания 2027 |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы, в том числе по годам реализации | Период с 2025 - 2027 гг. – 23 916,32 тыс. рублей;2025 год – 12 145,1 тыс. рублей;2026 год – 5 903,1 тыс. рублей;2027 год – 5 868,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Республики Бурятия | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»Государственная программа Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя  | Связь с показателями стратегических целей  |
| 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |  7 | 8 | 9 |
| 2 | **Цель 1. Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением.** |
| 2.1. | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения | % | 35 | 33 | 31 | 30 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»  | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. К 2030 году, в соответствии с показателями национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024г. № 309 |
| 2.2. | Повышение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»  |
| 3. | **Цель 2 – «Эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями»** |
| 3.1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  |
| 3.2. | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 4. | **Цель 3. Обеспечение проектно-сметной документации объектов капитального строительства в целях прохождение государственной экспертизы.** |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности | шт | 6 | 5 | 5 | 5 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5 | **Цель 4. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе.** |
| 5.1. | Количество мест (площадок) содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5.2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5.3. | Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 6. | **Цель 5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** |
| 6.1. | Площадь ликвидированной аварийной жилой площади | кв.м | 763,5 | 763,5 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 7. | **Цель 6. Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки.** |
| 7.1. | Количество внесенных изменений в ГП и ПЗЗ | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.М. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры»** |
| Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 – 2027 гг. |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности | Количество полученного положительного заключения государственной экспертизы |  |
| 2.М. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»** |
| Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 г. |
| 2.1. | Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства , регионального и местного бюджетов | Ликвидация 763,5 квадратных метров аварийной жилой площади, расположенной по адресу: село Курумкан, ул .Будаина, д.3а  |  |
| 3.М. | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»** |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  Срок реализации 2025 – 2027 гг. |
| 3.1. | Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов | Определение направлений развития населенных пунктов сельских поселений по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. |  |
| 4.М. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»** |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 – 2027 гг |
| 4.1. | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения |  |
| 4.2. | Качественное прохождение отопительного сезона | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения |  |
| 4.3. | Снижение аварийности на объектах теплоснабжения | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения |  |
| 5.М. | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения»** |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 – 2027 гг |
| 5.1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению. | Социально-экономическое развитие и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с твердыми отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 – 2027 гг |
| 6.1. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Расходы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду |  |
| 7 | **Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ»** |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Срок реализации 2025 г |
| 7.1. | Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | Сроки наступления мероприятия (результат) |
| Показатель | Единица измерения | Базовое значение2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|   | **Муниципальный проект «Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** |
|   | ***Задача 1 Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов*** |
| 1 | Количество мест (площадок) содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями | 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры»** |
|  | *Задача 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности* |
| 2 | Разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности | 5 | шт | 6 | 5 | 5 | 5 | **2025** | **2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»** |
|  | *Задача 3. Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства , регионального и местного бюджетов* |
| 3 | Ликвидация аварийной жилой площади, расположенной по адресу: село Курумкан, ул .Будаина, д.3а | 763,5 | кв.м | 763,5 | 763,5 | 0 | 0 | **2025** | **2025** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»** |
|  | *Задача 4. Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов* |
| 4 | Внесение изменений в ГП и ПЗЗ | 2 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | **2025** | **2027** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»** |
|  | *Задача 5. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей* |
| 5 | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **2025** | **2027** |
|  | *Задача 6. Качественное прохождение отопительного сезона* |
| 6 | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения | 30 | % | 35 | 33 | 31 | 30 | **2025** | **2027** |
|  | *Задача 7. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения* |
| 7 | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **2025** | **2027** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения»** |
|  | *Задача 8. Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению* |
| 8 | Заключение соглашений | Количество заключенных соглашений | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | **2025** | **2025** |
| 9 | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению» | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **2025** | **2027** |
| 10 | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению. | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **2025** | **2027** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с твердыми отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** |
|  | *Задача 9. Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов* |
| 11 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ»** |
|  | *Задача 10. Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ* |
| 12 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 0 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | **2025** | **2025** |

**5. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» (всего), в том числе:** | **12 145,1** | **5 903,1** | **5 868,1** | **23 916,32** |
| - федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 7 397,02 | 5 022,00 | 5 022,00 | 17 441,02 |
| - местный бюджет  | 4 748, 1 | 881,1 | 846,1 | 6 475,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  **Муниципальный проект «Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», в том числе:** | **2 500,00** | **0** | **0** | **2 500,00** |
| 1. Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов
 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 2 375,02 | 0 | 0 | 2 375,02 |
| - местный бюджет  | 124,98 | 0 | 0 | 124,98 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»,в том числе:** | **400,00** | **0** | **0** | **400,00** |
| 1. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений
 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0  | 0 |
| - местный бюджет  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры», в том числе:** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** |
| 1. Разработка ПСД
 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района », в том числе:** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 1. Проведение работ по сносу ветхого аварийного жилья
 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения », в том числе:** | 6 074,50 | 5 412,00 | 5 389,00 | 16 875,55 |
| 1. Ремонт систем тепло и водоснабжения, канализационных сетей
 | 450,00 | 287,50 | 264,50 | 1 002,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 450,00 | 287,50 | 264,50 | 1 002,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Схемы теплоснабжения сельских поселений
 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Коммунальное хозяйство
 | 5 124,5 | 5 124,5 | 5 124,5 | 15 373,5 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 5 022,00 | 5 022,00 | 5 022,00 | 15 066,00 |
| - местный бюджет  | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 307,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения », в том числе:** | 1. 040,00
 | 440,00 | 428,00 | 1 908,00 |
| 1. Субсидия местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
 | 750,00 | 150,00 | 138,00 | 1 038,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 750,00 | 150,00 | 138,00 | 1 038,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Организация водоснабжения населения
 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с отходами », в том числе:** | 30,6 | 51,10 | 51.10 | 132,8 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 30,6 | 51,10 | 51,10 | 132,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ », в том числе:** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1. Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ
 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет  | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |