** АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО «ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»**

**ОБРАЗОВАНИЯ ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА**

**«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» БАЙГУУЛАМЖЫН**

**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЗАХИРГААН**

|  |
| --- |
| ул. Балдакова, 13, с. Курумкан, Курумканский район, Республики Бурятия, 671640,  тел. (830149)41-5-15, 41-3-10, факс: (830149)41-4-63,  e-mail: admkrm@govrb.ru, https://egov-buryatia.ru/kurumkan/  **ТОГТООЛ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

17 января 2025 г. № 19

с. Курумкан

«Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением от 24.10.2024 г. № 384 «Об утверждении порядка разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Курумканский район», в целях развития приоритетных направлений туризма на территории муниципального образования «Курумканский район» Администрация муниципального образования «Курумканский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава - руководитель Л.Б. Будаев

Приложение 1

к Постановлению Администрации МО

«Курумканский район» от «17» января 2025 г.

№ 19

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристского показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристского показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Бальжиев Владислав Бимбаевич - начальник отдела экономики Администрации муниципального образования «Курумканский район» |
| Цели муниципальной программы | Развитие приоритетных направлений лечебно-оздоровительного отдыха |
| Срок реализации | 2025-2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс.рублей. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** | | **Объем финансирования** | **500,0** | **325,0** | **299,0** | **1124,0** | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия»». |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое  значение | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Развитие приоритетных направлений туризма и лечебно-оздоровительного отдыха | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики Администрации МО «Курумканский район» |  |
| 2. | | Количество туристических прибытий | Тыс.чел. | 24,2 | 25,5 | 27,0 | 28,4 | Отдел экономики Администрации МО «Курумканский район» |  |
| 3. | | Количество благоустроенных территорий, массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики Администрации МО «Курумканский район» | Государственной программы Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия»». |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие приоритетных направлений туризма и лечебно-оздоровительного отдыха » | | | |
|  | Ответственный: отдел экономики администрации МО «Курумканский район») | | 2025-2027 | |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства территорий массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа | Повышение привлекательности мест массового отдыха, улучшение уровня обслуживания | |  |
| l.2. | Сохранение условий для развития туристической привлекательности лечебно-оздоровительных местностей Курумканского района | Взаимодействие с туроператорами турагентами Республики, заключение соглашений о взаимодействии и продвижении турпродукта Курумканского района | |  |
| 1.3. | Создание условий для развития туристической привлекательности Курумканского района | Увеличение количества туристических прибытий | |  |

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | | | Сроки наступления мероприятия (результат) | |
| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие приоритетных направлений туризма и лечебно-оздоровительного отдыха» | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий массового отдыха,  в том числе прилегающих к местам туристического показа | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат): «Реализация мероприятий по признанию территорий района лечебно-оздоровительными местностями» | Количество проведенных лабораторных и диагностических исследований | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |
|  | Мероприятие (результат): «Благоустройство территории, прилегающих к местам туристского показа» | Количество благоустроенных территорий, массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |
|  | Мероприятие (результат): «Обустройство экологических и туристических троп, маршрутов в границах муниципального района» | Количество обустроенных экологический и туристических троп и маршрутов | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |
|  | Задача 1.2. Создание условий для развития туристической привлекательности  лечебно-оздоровительных местностей Курумканского района | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат): «Участие в республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии», в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма» | Участие в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма | Шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | **2025** | **2027** |

**5. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | | | | |
|  | | 2025 | | 2026 | | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристского показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» (всего), в том числе: | 500,0 | | 325,0 | | 299,0 | | 1124,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 500,0 | | 325,0 | | 299,0 | | 1124,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 500,0 | | 325,0 | | 299,0 | | 1124,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 500,0 | | 325,0 | | 299,0 | | 1124,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| Участие в республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии», в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма (всего), в том числе: | 250,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 550,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 250,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 550,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| Реализация мероприятий по признанию территорий района лечебно-оздоровительными местностями (всего), в том числе: | 100,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 100,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| Благоустройство территории, прилегающих к местам туристского показа (всего), в том числе: | 100,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 100,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| Обустройство экологической и туристических троп, маршрутов в границах муниципального района (всего), в том числе: | 50,0 | | 75,0 | | 49,0 | | 174,0 |
| - федеральный бюджет |  | |  | |  | |  |
| - республиканский бюджет |  | |  | |  | |  |
| - местный бюджет | 50,0 | | 75,0 | | 49,0 | | 174,0 |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей»**

**с. Курумкан**

**2025 год**

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

Муниципальной программы

"Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей"

1. Оценка текущего состояния сферы развития туризма в Курумканском районе

Муниципальная программа «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» (далее - Программа) направлена на создание правовой, организационной и экономической среды, способствующей развитию лечебно-оздоровительных местностей, мест массового отдыха и территорий в МО «Курумканский район», увеличению потока туристов (спроса на туристические услуги) и повышению туристической привлекательности района.

Развитие лечебно-оздоровительных местностей оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как торговля, общественное питание, строительство, транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, придорожный сервис и прочие отрасли.

По разнообразию природных лечебных факторов, главнейшими из которых являются минеральные воды, лечебные грязи, ландшафтно-климатические условия, Курумканский район превосходит другие в количественном отношении, но отстает по детальности изучения их генезиса и состава, по глубине научных проработок медицинских показаний к их применению и по наличию оригинальных методик их лечебного использования.

В Курумканском районе имеется множество неосвоенных и малоосвоенных "диких" территорий, обладающих природными лечебными ресурсами. Практически не проводится работа по разведке, освоению и охране месторождений минеральных вод, грязей, вопросы рационального использования региональных лечебных природных ресурсов не рассматриваются на должном уровне.

В рамках программы предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по признанию территорий района лечебно-оздоровительными местностями. Далее по мере появления инвестора и проведения геологоразведочных работ с подсчетом запасов минеральных вод возможно финансирование из местного и за счёт внебюджетных средств на проведение государственной экологической экспертизы.

После получения лицензии на право пользования водными объектами, содержащими природные лечебные ресурсы возможно финансирование из местного бюджета следующих мероприятий:

- по обустройству территорий;

- по дополнительному изучению природных лечебных ресурсов поддержанию лечебно-оздоровительных местности, а также ее природных лечебных факторов в благоприятном экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии;

- по проведению работ по сохранению природных лечебных факторов, уходу за зелеными насаждениями, проведению ландшафтных работ и других природоохранных работ;

- по строительству дорог, систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения.

Вместе с тем, имеются и ряд проблем, сдерживающих развитие лечебно-оздоровительных местностей в МО «Курумканский район»:

• недостаточно развитая инфраструктура;

• низкая квалификация кадров;

• отсутствие рекламы лечебно-оздоровительных местностей района, недостаточность информационных и наглядных материалов;

• неудовлетворительное состояние лечебно-оздоровительных объектов и дорог в районе;

• высокие издержки на содержание лечебно-оздоровительных объектов;

• высокая стоимость строительства;

• преобладание доли неорганизованных туристов над организованными.

Обладая богатой историей, культурными традициями, живописными природными ландшафтами, Курумканский район имеет возможность развития приоритетных направлений: лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, экологического, событийного, сельского, детского и социального туризма.

Создание необходимой инфраструктуры в Курумканском районе будет способствовать:

- усилению самобытного и привлекательного облика районного центра и поселений;

- улучшению социального климата;

- организации досуга всех категорий населения;

- привлечению инвестиций в район;

- возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел и т.п.;

- просвещению жителей района и гостей по проблемам взаимодействия человека с природой в целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды;

- организации подготовки и повышения квалификации предпринимателей и персонала баз отдыха;

- совершенствованию нормативно-правовой базы.

В настоящее время туристический рынок в области лечебно-оздоровительного досуга Курумканского района необходимо развивать. Необходимо создать все предпосылки для становления и развития данной деятельности.

Недостаточно уделяется внимание созданию рекламы лечебно-оздоровительных местностей: изданию полиграфической продукции, организации туров, размещению информации на Интернет-сайтах о районе.

Необходимо организовать работу по объединению усилий с предпринимателями района по восстановлению приоритетных культовых объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлечению новых партнеров, инвестиций, производству рекламной и сувенирной продукции.

Одной из важнейших составляющих развития лечебно-оздоровительных местностей является подготовка кадров в сфере туризма, для этого необходимо проводить обучающие семинары для персонала и предпринимателей, занятых в сфере туризма. Направлять специалистов на обучающие курсы с целью получения знаний по развитию лечебно-оздоровительных местностей.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации Муниципальной программы

Приоритеты программы в сфере реализации программы сформированы на основе [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B3B6A04589438C2B98BA4BF4DDBB475CAFB4AC1747E5204F21C42EC715F72A40C3A23DD1172A2AE8AA2E865855G) социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район», утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2.

Главными приоритетами программы являются повышение привлекательности Курумканского района, как района с комфортной туристской средой, развитие туристской инфраструктуры и инфраструктуры смежных отраслей.

В целях реализации приоритетов Программы определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.

Цель программы: Развитие приоритетных направлений туризма и лечебно-оздоровительного отдыха.

Задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристического показа.

2. Создание условий для развития туристической привлекательности лечебно-оздоровительных местностей Курумканского района.