

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ** |  | | **БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН**  **«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»**  **ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА**  **БАЙГУУЛАМЖЫН**  **ЗАХИРГААН** |
| ул. Балдакова, 13, с. Курумкан, Курумканский район, Республики Бурятия, 671640,  тел. (830149)41-5-15, 41-3-10, факс: (830149)41-4-63,  e-mail: admkrm@govrb.ru, https://egov-buryatia.ru/kurumkan/  **ТОГТООЛ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 30 декабря 2022 г. | | № 594 | |
| с. Курумкан | | | |
| О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467) | | | |

В целях реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», реализации проекта «1000 дворов» Администрация муниципального образования «Курумканский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Постановление администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» в новой редакции (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г. № 132, от 06.08.2021г.№ 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467) (далее – Программа) следующие изменения:
   1. В паспорте Программы:

Раздел "Источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Расходы (рублей) | | | | | | | |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Итого** | **27 272 053,04** | **977 103,14** | **1 464 224,00** | **1 772 259,78** | **1 184 883,70** | **19 383 089,56** | **1 179 707,44** | **1 310 785,42** |
| Средства федерального бюджета | **26 448 615,90** | 917559,39 | 1 433 506,02 | 1 702 883,55 | 1 160 026,00 | 18 795 420,50 | 1 155 420,50 | 1 283 799,94 |
| Средства республиканского бюджета | **429 169,89** | 58567,62 | 29 255,22 | 67 580,23 | 23 674,00 | 201 308,41 | 23 108,41 | 25 676,00 |
| Средства бюджета муниципалитета | **394 267,25** | 976,13 | 1 462,76 | 1 796,00 | 1 183,70 | 386 360,65 | 1 178,53 | 1 309,48 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Таблицу 2. «Планируемые объемы финансирования» раздела 5. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, руб. | | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального образования | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 917 559,39 | 58 567,62 | 976,13 | 0,00 | **977 103,14** |
| 2019 год | 1 433 506,02 | 29 255,22 | 1 462,76 | 0,00 | **1 464 224,00** |
| 2020 год | 1 702 883,55 | 67 580,23 | 1 796,00 | 0,00 | **1 772 259,78** |
| 2021 год | 1 160 026,00 | 23 674,00 | 1 183,70 | 0,00 | **1 184 883,70** |
| 2022 год | 18 795 420,50 | 201 308,41 | 386 360,65 | 0,00 | **19 383 089,56** |
| 2023 год | 1 155 420,50 | 23 108,41 | 1 178,53 | 0,00 | **1 179 707,44** |
| 2024 год | 1 283 799,94 | 25 676,00 | 1 309,48 | 0,00 | **1 310 785,42** |
| Итого | **26 448 615,90** | **429 169,89** | **394 267,25** | **0,00** | **27 272 053,04** |

* 1. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1. Приложение № 5 к муниципальной программе «Реализация проекта «1000 дворов» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Курумканский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава-руководитель | Л.Б. Будаев |

Рабжинова Л.З.

(30149)41739

Приложение № 1

к Постановлению администрации МО «Курумканский район»

от «30» декабря 2022г. № 594

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды МО «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (руб.), годы | | | | | | | | |
|
|
| ГРБС | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2018-2022 годы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ АМО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **977103,14** | **1 464 224,00** | **1 772 259,78** | **1 184 883,70** | **19 383 089,56** | **1 179 707,44** | **1 310 785,42** |
| Федеральный бюджет |  | 917559,39 | 1 433 506,02 | 1 702 883,55 | 1 160 026,00 | 18 795 420,50 | 1 155 420,50 | 1 283 799,94 |
| Республиканский бюджет |  | 58567,62 | 29 255,22 | 67 580,23 | 23 674,00 | 201 308,41 | 23 108,41 | 25 676,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 976,13 | 1 462,76 | 1 796,00 | 1 183,70 | 386 360,65 | 1 178,53 | 1 309,48 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ АМО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **526261,89** | **64 684,00** | **185 104,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 494191,98 | 64 684,00 | 181 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 31544,17 | 0,00 | 3 698,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 525,74 | 0,00 | 191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ АМО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **450841,25** | **1 399 540,00** | **1 554 328,28** | **1 184 883,70** | **1 389 889,56** | **1 179 707,44** | **1 310 785,42** |
| Федеральный бюджет |  | 423367,41 | 1 368 822,01 | 1 521 668,93 | 1 160 026,00 | 1 155 420,50 | 1 155 420,50 | 1 283 799,94 |
| Республиканский бюджет |  | 27023,45 | 29 255,23 | 31 054,47 | 23 674,00 | 23 108,41 | 23 108,41 | 25 676,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 450,39 | 1 462,76 | 1 604,88 | 1 183,70 | 211 360,65 | 1 178,53 | 1 309,48 |
| Мероприятие 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта Благоустройства дворовых территорий» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ АМО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **0** | **0,00** | **32 827,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0,00 | 32 827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Реализация проекта "1000 дворов" | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **17 993 200,00** | **0** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 640 000,00 | 0 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 178 200,00 | 0 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 175 000,00 | 0 | 0,00 |
| Мероприятие 1 | Выполнение работ в рамках реализации проекта "1000 дворов", Приобретение и поставка детского игрового и спортивного оборудования для благоустройства территорий | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **17 818 200,00** | **0** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 640 000,00 | 0 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 178 200,00 | 0 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Разработка сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства дворовых территорий по проекту «1000 дворов» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **60 000,00** | **0** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 000,00 | 0 | 0,00 |
| Мероприятие 3 | Разработка дизайн-проектов объектов благоустройства дворовых территорий по проекту «1000 дворов» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **115 000,00** | **0** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115 000,00 | 0 | 0,00 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации МО «Курумканский район»

от «30» декабря 2022г. № 594

**Приложение № 5 к муниципальной программе**

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

**Подпрограмма «Реализация проекта «1000 дворов»**

**ПАСПОРТ**

подпрограммы «Реализация проекта «1000 дворов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Реализация проекта «1000 дворов»  (далее – подпрограмма) |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация муниципального образования «Курумканский район» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования «Курумканский район» |
| Цель подпрограммы | - Создание современного, безопасного и многофункционального дворового пространства, отвечающего потребностям разных категорий пользователей.  - обеспечение условий для отдыха и физического развития населения;  - обеспечение травмобезопасности населения;  - укрепление здоровья населения;  - приобщение населения к здоровому образу жизни;  - организация досуга населения. |
| Основные задачи подпрограммы | - проведение работ по устройству детских игровых и спортивных площадок;  - установка новых детских игровых и спортивных объектов;  - содержание в надлежащем состоянии детских спортивно-игровой площадки. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) подпрограммы | - приведение в надлежащее состояние детских игровых и спортивных площадок;  - обеспечение условий для отдыха, физического развития и укрепление здоровья населения;  - приобщение детей к здоровому образу жизни и организация досуга детей;  - повышение уровня благоустроенности территории сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район» |
| Срок реализации подпрограммы | 2022 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | План мероприятий, предусмотренных подпрограммой изложен в Приложении 1 к Подпрограмме |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансовых средств 17 993 200,00 руб., из них:  федеральный бюджет – 17 640 000,00 руб.  республиканский бюджет – 178 200,00 руб.  бюджет муниципального образования – 175 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы | - обеспечить территорию поселения детскими игровыми и спортивными объектами;  - увеличить число детей, занимающихся физической культурой и спортом;  - укрепление здоровья населения;  - повышение уровня благоустроенности территорий сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район» |
| Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования |

**1.**      **Основные характеристики реализации Подпрограммы**

На сегодняшний день на территориях сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район» имеются свободные территории, которые можно использовать для оснащения детским игровым и спортивным оборудованием.

Актуальность решения сложившейся проблемы программным методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией досуга населения различных возрастных категорий.

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития населения, повышение уровня благоустроенности территорий сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район» являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития.

Детские игровые комплексы и спортивные площадки будут формировать фундамент физического и психологического здоровья, способствовать созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности.

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в сельских поселениях «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район» необходимо решить задачу благоустройства детских игровых и спортивных площадок.

**2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации**

Целью Подпрограммы является улучшение уровня благоустроенности территории сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район».

Целями Подпрограммы являются:

- Создание современного, безопасного и многофункционального дворового пространства, отвечающего потребностям разных категорий пользователей.

- обеспечение условий для отдыха и физического развития населения;

- обеспечение травмобезопасности населения;

- укрепление здоровья населения;

- приобщение населения к здоровому образу жизни;

- организация досуга населения

Задачами Подпрограммы являются:

- проведение работ по устройству детских игровых и спортивных площадок;

- установка новых детских игровых и спортивных объектов;

- содержание в надлежащем состоянии детских спортивно-игровой площадки.;

**3. Основные индикаторы реализации (целевые задания) Подпрограммы**

- приведение в надлежащее состояние детских игровых и спортивных площадок;

- обеспечение условий для отдыха, физического развития и укрепление здоровья населения;

- приобщение детей к здоровому образу жизни и организация досуга детей;

- повышение уровня благоустроенности территории сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Барагхан», «Дырен эвенкийское», «Курумкан», «Майск», «Могойто», «Сахули», «Улюнхан эвенкийское» муниципального образования «Курумканский район»

**4. Сроки реализации Подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы – 2022 год.

**5. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы направлены на рост числа детей, подростков, молодежи, взрослого населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также проведения досуга.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в Приложении 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 1**

**к подпрограмме**

«Реализация проекта «1000 дворов»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (руб.), годы | |
|  |  |
|  |  |
| ГРБС | 2022 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | Реализация проекта "1000 дворов" | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **17 993 200,00** |
| Федеральный бюджет |  | 17 640 000,00 |
| Республиканский бюджет |  | 178 200,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 175 000,00 |
| Мероприятие 1 | Выполнение работ в рамках реализации проекта "1000 дворов", Приобретение и поставка детского игрового и спортивного оборудования для благоустройства территорий | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **17 818 200,00** |
| Федеральный бюджет |  | 17 640 000,00 |
| Республиканский бюджет |  | 178 200,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Разработка сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства дворовых территорий по проекту «1000 дворов» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **60 000,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 |
| Республиканский бюджет |  | 0,0 |
| Бюджет муниципального района |  | 60 000,00 |
| Мероприятие 3 | Разработка дизайн-проектов объектов благоустройства дворовых территорий по проекту «1000 дворов» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район» | ВСЕГО, в том числе: | **929** | **115 000,00** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  | 0,00 |
| Бюджет муниципального района |  | 115 000,00 |