АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов,

реализуемых и планируемых к реализации на территории

муниципального образования «Курумканский район»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN п/п** | **Наименование проекта** | **Организация-инициатор проекта** | **Период реализации проекта, годы** | **Основные параметры проекта** | **Объем инвестиций, тыс. руб.** | | | | **Информация о ходе реализации проекта** |
| **План** | | **Факт** | |
| **в целом по проекту** | **на текущий 2025 год** | **с начала реализации проекта (нарастающим итогом)** | **В т.ч. в отчетный период (2024 г.)** |
| 1 | Строительство магазина строительных и отделочных материалов в с. Курумкан, ИП Дудина Наталья Владимировна | ИП Дудина Н. В. | 2022-2025 | 5 рабочих мест | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | Проект на стадии реализации, планируется к завершению в 2025 г. |
| 2 | Разведение КРС молочного направления | КФХ Хорганова Э. Ш. | 2022 - 2027 | 2 рабочих места | 5556,0 | 0,0 | 5556,0 | 5566,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 3 | Строительство базы отдыха в местности «Аллинский аршан» | ООО «Курорты Курумкана» | 2023-2025 | 10 рабочих мест | 120 000,0 | 70000,0 | 50000,0 | 50000,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 4 | Развитие мясного скотоводства казахской белоголовой породы в с. Барагхан на базе ЛПХ Раднаева Э.Е. | СПОК «Тоонто» | 2024-2025 | 6 рабочих мест | 6664,7 | 3164,7 | 3500,0 | 3500,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 5 | Разведение КРС мясного направления на базе ИП Очиров Э. В. | ИП Очиров Э. В. | 2024-2025 | 5 рабочих мест | 5557,01 | - | 5557,01 | 5557,01 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 6 | Строительство модульного отеля в с. Курумкан | ИП Халанова А. В. | 2025 г. – 2026 г. | 5 рабочих мест | 30 000,0 | 20000,0 | - | - |  |